Udruženje građana „Za Našu Decu“

Moj zeleni park

Naziv projekta : Moj zeleni park

Vreme trajanja projekta : 30 dana

Vremenski period za realizaciju projekta : april/maj 2013. godine

Lokacija implementacije projekta : Republika Srbija, grad Beograd, naselje Karaburma

Podnosilac projekta : Udruženje građana „Za Našu Decu“

Sadržaj

- Uvod

- Opis projekta

  - Ciljna grupa

  - Ciljevi projekta

  - Dimenzije projekta

- Plan aktivnosti

- Evaluacija i izveštavanje

- Zaključak

- Analiza budžeta

1. UVOD

Svedoci smo naglog rasta svih urbanih sredina, što kao posledicu ima ne samo širenje gradskih jezgara nego i svih naselja u gradovima kao i nagle pa često i neadekvatne izgradnje u svim naseljima. Naime, zbog pomenute nagle ekspanzije gradova i populacije u njima, najčešći primer proširenja stambenih četvrti tj. naselja jeste nadogradnja postojećih stambenih objekata i njihova adaptacija za povećan broj stanovnika.

Nažalost, pošto tržište diktira brzinu i kvalitet tih radova, vrlo često se nadogradnje i adaptacije postojećih objekata ostavljaju nedovršene a još češće nekada uređena naselja postaju skupovi malih gradilišta koja se po završetku radova ostavljaju stanovništvu tih naselja da ih naknadno urede u slučaju da je to moguće.

Smatramo da je usled nedostatka želje i volje kod odgovornih organa ali i kod sveprisutne apatije i nezainteresovanosti kod stanovništva, neophodno ukazati na postojeće probleme u okolini i životnoj sredini te kroz različite afirmativne akcije uticati na kvalitet istih.

Želimo da skrenemo pažnju na činjenicu da mladi sve češće nemaju gde da provode vreme u igri i druženju, jer umesto zelenih površina na kojima mogu da se igraju ili parkova u kojima su se nekada igrali i družili – sada se nalazi građevinski materijal i otpad, koji nije nimalo bezbedan za bilo koju vrstu aktivnosti koje počevši od najmlađih pa sve do onih malo starijih vole da rade dok su napolju.

2. OPIS PROJEKTA

Obzirom da mi, kao podnosioci projekta, živimo na Karaburmi, u delu Beograda koji je već duži vremenski period skup malih gradilišta i gde su parkovi u kojima su se deca do juče igrala postali stovarišta građevinskog materijala i otpada, odlučili smo da afirmišemo mladu populaciju i uključimo je u uređenje svoje okoline jer je evidentno da niko drugi ne mari životni prostor najmlađih.

Ideja je da se mlada populacija prvenstveno upozna sa problemom i postane ga svesna kako preko eko-radionica tako i informisanjem preko letaka i brošura koje bi se delile tokom trajanja ovog projekta.

U radu radionica bi aktivno učestvovali stručnjaci u oblasti ekologije kao i neke javne ličnosti sa Karaburme.

U sklopu radionica koje bi bile organizovane u osnovnim školama na Karaburmi (osnovne škole - Jovan Cvijić, Arčibald Rajs, Jovan Popović, Stevan Dukić, Filip Višnjić) predavači bi ukazali na primeren način, na probleme u naselju te tokom predavanja o ekologiji i reciklaži kroz kratke ankete ukazali na mogučnost delovanja na polju poboljšanja životne sredine i same okoline. Sadržaj informativnih brošura koje bi kroz radionice bile deljene bi dodatno objašnjavao i pomagao svima koji su zainteresovani za projekat tj. bio bi edukativnog karaktera primerenog dobu i shvatanjima.

Informisanjem javnosti preko flajera i info pulta koji bi bio postavljen na neku od frekventnijih lokacija u naselju, starija populacija bi takođe bila upoznata sa projektom te inicijativom koju u projektu predlažemo. Naravno, radionice u školama bi takođe bile poziv i roditeljima da se uključe u akciju.

Javne ličnosti Karaburme koje bi učećem u akciji dale lični primer su samo dodatna motivacija svima da obrate pažnju na projekat.

Internet prezentacija projekta, fejsbuk grupa i twitter profil bi služili kao dodatno, brzo i neophodno sredstvo komunikacije između organizatora projekta i zainteresovanih lica ili strana za učešće u samom projektu ili akciji.

Kao što je navedeno, ceo projekat bi trajao u toku jednog meseca tj. 30 dana, u slučaju da vremenski uslovi omogućavaju neometano održavanje projekta, te bi se sve aktivnosti predviđene projektom u tom vremenskom roku i obavile.

Završetak projekta bi kao demonstracija teorijskog znanja koje je na radionicama stečeno i kao afirmativna akcija zainteresovane populacije bila jedna velika, sveobuhvatna akcija čišćenja otpada i nepotrebnog materijala sa zelenih površina i parkova.

Mladi kao osnovna ciljna grupa, bi u toj akciji imali najvećeg udela kako u samoj realizaciji projekta kroz finalnu akciju, tako i kao nosioci ideje o tome da sami ipak možemo da utičemo na našu okolinu i sredinu na pozitivan način.

2.1. CILJNA GRUPA

Mladi, starosne dobi od 7 do 21 godine ali i starija populacija, shodno željama i afinitetima.

2.2. CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta prvenstveno jeste dodatno podizanje ekološke svesti kod mladih, ukazivanje na probleme u okolini koja ih okružuje, kao i ohrabrivanje za učešće u ovakvim i sličnim projektima. Naravno, akcenat u radionicama predloženim u projektu jeste na samostalnim inicijativama kod mladih, koje bi u budućnosti donele pozitivne rezultate.

Takođe, ceo projekat je poziv na afirmaciju celokupne populacije na unapređenje životne okoline.

2.3. DIMENZIJE PROJEKTA

Ekološka dimenzija : Uređivanjem parkova i zelenih površina bi se dobilo prostora za zdraviji i čistiji život u urbanim sredinama a kroz ovakve afirmativne akcije se ukazivalo na to da ponekad ne treba puno da bi se dobilo mnogo.

Društvena dimenzija : Kroz druženje tokom radionica i završne akcije ohrabruje se i pospešuje pravilna socijalna interakcija kod najmlađih a samim tim poboljšava kvalitet života u zajednici i ukazivanja na mogućnosti razvijanja daljih aktivnosti koje bi mlade otrgle od apatije i nezainteresovanosti.

Kulturna dimenzija : Sama interakcija u završnoj akciji bi predstavljala jedno kulturno dešavanje, jer bi se pored samog uklanjanja otpada i nepotrebnog materijala, mladi družili i zajedno radili što je ponekad samo po sebi dovoljno da bude inicijalna kapisla za neka buduća dešavanja. Uzimanjem učešća u akciji, neke od javnih ličnosti sa Karaburme dale bi posebnu dimenziju samom projektu.

3. PLAN AKTIVNOSTI

Ceo projekat traje 1 (jedan) mesec tj. oko 30 dana u zavisnosti od vremenskih uslova.

Informativni pult bi bio postavljen na neku od frekventnijih lokacija u naselju samim početkom relizacije projekta a sinhronizovano sa tim bi se započelo sa akcijama deljenja informativnih flajera na različitim lokacijama u naselju.

Radionice tj. informativno-afirmativna predavanja bi bila organizovana u toku tih 30 dana u skladu sa mogućnostima i programima škola, te predavača koji bi te radionice vodili. Imamo u vidu da je broj mogućih zainteresovanih veliki, pogotovo među najmlađima te smatramo da bi radionice trebalo održavati kao van nastavnu aktivnost tokom radnih dana. Samim tim ne bi smo opterećivali ni predavače ni slušaoce.

U slučaju da je broj zainteresovanih manji od očekivanog, moguće je održavati sva predavanja tj. radionice u toku jedne do dve nedelje trajanja projekta.

Na radionicama bi bile deljene informativne brošure sa dodatnim informacijama o ekologiji, reciklaži, mogućnostima akcija u užem okruženju i detaljnijim informacijama o samom projektu.

Sve vreme trajanja realizacije projekta, sajt projekta bi bio dopunjavan sa informacijama o delatnostima u okviru projekta i akcije.

Kao što je navedeno u opisu projekta, akcija čišćenja zelenih površina i parkova od nepotrebnog materijala i otpada bi se dešavala po realizaciji radionica i informisanja javnosti a u sklopu vremenskog intervala za trajanje projekta tj. na kraju predvidjenih 30 dana.

Akcija bi bila organizovana tokom vikenda, subota ili nedelja u zavisnosti od vremenskih uslova a svi zainteresovani za učešće bi bili blagovremeno obavešteni o vremenu početka akcije i početnoj lokaciji. Akcija bi u skladu sa brojem učesnika bila organizovana širom Karaburme, počevši od lokacija koja zaslužuju najhitniju akciju. Koordinatori akcije su članovi Udruženja građana “Za Našu Decu” te predavači na radionicama.

Vreme trajanja akcije bi bilo od 08.00 časova do 17.00 časova tog dana.

Svim učesnicima bi bile obezbeđene biorazgradive kese za odlaganje otpada i materijala kao i zaštitne rukavice za rad.

Posebna pažnja se obraća na najmlađe učenike akcije i njihovu bezbednost pa bi se oni više kroz igru tokom akcije upoznavali sa afirmacijom u sklopu projekta i na taj način doprineli samoj akciji.

Nadležne službe bi blagovremeno bile obaveštene o akciji te bile pozvane da uzmu učešća u odnošenju nepotrebnog materijala i otpada na za to predviđene lokacije. Tu se prvenstveno misli na JKP “Gradska čistoća” ali i na ekološka udruženja i pokrete koji bi na licu mesta pokazivali metode odvajanja otpada i materijala za kasniju reciklažu.

4. Evaluacija i izveštavanje

Evaluacija projekta bi se odvijala na dva nivoa – eksterni i interni.

Interni nivo evaluacije se odnosi na same organizatore projekta i akcije i njihove impresije i komentare tokom trajanja projekta. Ova evaluacija bi bila uvrštena u krajnji izveštaj o projektu.

Eksterna evaluacija zavisi od populacije koja je informisana o projektu, kao i učesnika samog projekta i krajnje akcije. Njihova ocena i komentari kako tokom same realizacije projekta tako i nakon projekta je veoma bitan činilac i direktan pokazatelj učinkovitosti projekta. Putem radionica, info pulta, interneta i interakcijom sa javnošću, imaćemo potpuniju sliku o samom projektu kao i o budućim mogučnostima organizacije istih ili sličnih akcija.

Izveštavanje o projektu i akciji će se vršiti preko interneta, zainteresovanih medija i kroz krajnji izveštaj o projektu koji će biti dostupan posle prikupljanja svih relevantnih informacija za njegovo kreiranje.

Za izveštavanje je zadužen Upravni odbor Udruženja građana “Za Našu Decu”, kao predlač i organizator projekta.

5. Zaključak

Smatramo da je ovakav projekat neophodan radi podizanja svesti kod mladih, koji sve više pokazuju znake opšte nezainteresovanosti za okruženje a samim tim i za životnu okolinu. Projekat i akcija koja bi bila organizovana na kraju projekta treba da predstavlja podstrek i motivaciju svima, bez obzira na mesto boravka, da više i bolje obrate pažnju na prostor koji ih okružuje jer kvalitet života ne predstavljaju samo materijalne stvari već i kvalitet prirode u kojoj boravimo.

Upravo zato apelujemo upravo na mlade, dolazeće generacije da budu svesnije okruženja jer duboko verujemo da će im na taj način budućnost biti kvalitetnija a to je ono što im svi želimo.

6. Analiza budžeta

Pregled neophodnih novčanih sredstava za ostvarivanje projekta :

| NAZIV | CENA | KOLIČINA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
| Info pult i brendiranje | 5.000,00 Din. | 1 | 5.000,00 Din. |
| Štampa info flajera | 2,00 Din. | 10000 | 20.000,00 Din. |
| Štampa info brošura | 25,00 Din. | 1000 | 25.000,00 Din. |
| Kese za otpad i mat. | 15,00 Din. | 1000 | 15.000,00 Din. |
| Zaštitne rukavice | 20,00 Din. | 1000 | 20.000,00 Din. |
| Internet prezentacija | 15.000,00 Din. | 1 | 15.000,00 Din. |
|  |  | UKUPNO | 100.000,00 Din. |

Kao što smo već naveli, internet prezentacija će nam umnogome pomoći da ostvarimo kvalitetno izveštavanje o projektu i samoj akciji te da sve delatnosti transparentno prikažemo. Nadamo se da će ovaj projekat biti samo početak tako da ćemo na prezentaciji  i posle realizacije projekta imati šta da objavljujemo.

Info pult i volonteri Udruženja predlagača projekta biti dostupni kako je i navedeno.

Flajera kao najpotrošnijeg materijala će nam uvek trebati a obzirom na broj stanovnika na Karaburmi, smatramo da je ovaj navedeni broj adekvatan za konkretno informisanje.

Brošure koje se budu delile u sklopu radionica treba da budu ne samo informativne nego i dizajnom i kvalitetom da ostave utisak na svakog zainteresovanog za projekat.

Takođe, zaštita učesnika akcije i dodatna edukacija o reciklaži su nam veoma bitan faktor a pošto se nadamo velikom odzivu učesnika, smatramo da će navedeni broj velikih biorazgradivih kesa i pari zaštitnih rukavica dovoljan za sve zainteresovane.